BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

Đề tài 16: Xây dựng ứng dụng quản lý sức khỏe

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý và theo dõi sức khỏe cá nhân.

- Môn học: Phát triển ứng dụng di động.

- Danh sách thành viên:

  - Tạ Đức Dương – 2001240098 (Nhóm trưởng)

  - Lê Thị Quỳnh Trang – 2001240510

  - Nguyễn Thị Trinh – 2001240516

- Công nghệ sử dụng: Lập trình Front-end bằng framework Flutter (Dart), Backend và cơ sở dữ liệu sử dụng nền tảng Firebase.

- Quy trình làm việc: Quản lý mã nguồn, chia nhánh và báo cáo tiến độ qua GitHub.

II. THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

1. Mục tiêu đề tài

- Phát triển một ứng dụng di động hỗ trợ người dùng ghi chép, theo dõi và phân tích các chỉ số sức khỏe cá nhân (chiều cao, cân nặng, lượng calo, nhịp tim...) một cách tiện lợi, khắc phục được hạn chế của việc ghi chép thủ công.

2. Mô tả các chức năng chính

- Tài khoản & Hồ sơ: Hỗ trợ người dùng đăng nhập, đăng ký và quản lý thông tin hồ sơ cá nhân an toàn bằng Firebase Authentication.

- Theo dõi & Tính toán chỉ số: Cho phép người dùng nhập số đo cơ thể định kỳ. Ứng dụng sẽ tự động xử lý thuật toán để tính toán các chỉ số sức khỏe quan trọng (ví dụ: BMI, lượng Calo tiêu thụ).

- Thống kê & Lịch sử: Lưu trữ dữ liệu lên Firebase, sau đó truy xuất và hiển thị dưới dạng danh sách hoặc biểu đồ trực quan để người dùng nắm bắt tình trạng sức khỏe theo thời gian.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC (SƠ ĐỒ GANTT)

| Phân nhóm công việc | Phân rã chi tiết các công việc | Người thực hiện | Dự kiến | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo & Phân tích | Chốt ý tưởng, viết thuyết minh, thiết kế UI/UX và Database | Cả nhóm & Lê Thị Quỳnh Trang | Tuần 1 | 07/09/2026 | 13/09/2026 |
| 2. Phát triển Frontend | Khởi tạo Project Flutter, code UI Đăng nhập, Đăng ký, Màn hình chính | Tạ Đức Dương & Lê Thị Quỳnh Trang | Tuần 2 | 14/09/2026 | 20/09/2026 |
|  | Code giao diện các trang Nhập số đo, Hiển thị thống kê | Nguyễn Thị Trinh | Tuần 3 | 21/09/2026 | 27/09/2026 |
| 3. Phát triển Backend | Thiết lập Firebase, làm Xác thực tài khoản và code logic tính BMI lưu DB | Tạ Đức Dương & Nguyễn Thị Trinh | Tuần 4 | 28/09/2026 | 04/10/2026 |
|  | Truy xuất dữ liệu từ Firebase đổ lên biểu đồ/danh sách | Lê Thị Quỳnh Trang | Tuần 5 | 05/10/2026 | 11/10/2026 |
| 4. Hoàn thiện | Ghép nối toàn bộ chức năng, kiểm thử và vá lỗi (Fix bug) | Tạ Đức Dương & Nguyễn Thị Trinh | Tuần 6 | 12/10/2026 | 18/10/2026 |
|  | Viết báo cáo tổng kết, chuẩn bị Slide và tập thuyết trình | Cả nhóm | Tuần 7 | 19/10/2026 | 25/10/2026 |